宁波市水利局2020年度重大行政决策事项目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **决策事项名称** | **组织承办部门** | **承办时间与实施计划** |
| 1 | 宁波市“十四五”水利发展规划 | 规计处 | 2019.2-2019.12：思路研究2020.1-2020.11：完成报批稿 |
| 2 | 宁波市水利综合规划 | 规计处 | 2019.4-2020.4：完成初稿2020.4-2020.6：成报批稿件 |
| 3 | 宁波市排水（污水）专项规划 | 规计处、排水处 | 2020年年底完成初稿 |
| 4 | 宁波市水域保护规划 | 规计处、河湖处 | 2020年下半年：准备和起草阶段2021年完成规划编制 |
| 5 | 宁波市节水行动实施方案 | 水资源处 | 2019.5-2019.8：准备阶段2019.9-2019.12：起草阶段2020.1-2020.8：完善阶段 |
| 6 | 宁波市智慧水利建设方案（2019-2021年） | 水资源处、信息中心 | 区县基础感知建设任务分三年完成、市本级建设任务分两期建设,2019-2020完成一期、2021年建设二期。 |
| 7 | 海塘提标改造行动计划 | 排水处 | 2019.7-2019.11：调研起草阶段2019.12-2020.8：完善阶段 |